**Guía2. Desarrollo Proyecto APT**

**Asignatura Capstone**

|  |
| --- |
| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

|  |  |
| --- | --- |
| Resumen de avance proyecto APT | *Como grupo Las mejoras que implementamos fueron las implementaciones de los requerimientos mas importantes. (Chat Bot, implementación de inicio de sesión con Google y la Geolocalización)* |
| Objetivos | ***Como Objetivos principales fue la implementación del chat Bot, implementación de inicio de sesión por Google y la q mas costo la geolocalización*** |
| Metodología | *Metodología Scrum* |
| Evidencias de avance | *Como evidencias que tenemos del proyecto es el registro que genero el GitHub ya que ahí se subía el progreso de la programación del software móvil, además de este completamos la documentación que tenemos Guardada en una carpeta junto a este documento.* |

|  |
| --- |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-1) | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| *1.Conocimiento de Ionic/angular*  *2. Conocimiento de metodología Scrum*  *3.conocimiento en api de geolocalización*  *4.* | *Las actividades necesarias para desarrollar el proyecto están por fases*  *1.inicio*  *2. Planificación*  *3.ejecuci+on*  *4.Control*  *5. CIerre* | **-Equipo de desarrollo**  **-Recursos técnicos**  **-Recurso de comunicación**  **-Documentación del proyecto** | *1.inicio (4 Días)*  *2. Planificación (12 Días)*  *3.ejecución*  *(85 Días)*  *4.Control (21 días)*  *5. Cierre (14 días)* | *Todos los integrantes del equipo están presentes en cada fase del proyecto* | *La dificultad que tuvimos fue la implementación de la geolocalización, pero esto nos ayudo a aprender a Programar de mejor manera y así poder implementar y embellecer la app móvil* | *1.inicio (completado)*  *2. Planificación (Completado)*  *3.ejecución*  *(incompleto)*  *4.Control*  *(incompleto)*  *5. Cierre*  *(incompleto)* | *Se realizaron modificaciones a la documentación del proyecto* |

|  |
| --- |
| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

|  |
| --- |
| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: *Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Bueno las dificultades que tuvimos en el plan de trabajo fue la implementación de la base de datos, y la programación de la geolocalización.*  *Como grupo afrontamos de manera exitosa estos problemas ya que solucionamos el problema de la base de datos, la geolocalización costo más, pero estudiando, ayudándonos de videos de youtube, preguntando en foros como grupo llegamos a la solución* |

|  |
| --- |
| Actividades ajustadas o eliminadas: *Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste.*  *En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado*  *Una de las actividades que fue ajustada y a la vez eliminada fue la implementación de un mapa de calor para ver las zonas mas conflictivas en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, la decisión por la que se tomo esta medida fue que esta se implementara en una futura actualización. Para que la aplicación en un futuro sea mas llamativa.*  *.* |

|  |
| --- |
| Actividades que no has iniciado o están retrasadas: *En caso de que* ***no hayas iniciado actividades o estén retrasadas*** *de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT.*  *Las actividades que estén retrasada son la conexiones entra páginas, y la visualización ya que nos centramos en la geolocalización y el chat bot.* |

1. En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante. [↑](#footnote-ref-1)